## Slide 1: מסמך STR – ל Drushim IL
מגישים:
צוות 1 – דניאל / אביב / אסיף / אילנית / אלישיב

## Slide 2: מטרת מסמך ה-STR
מסמך זה מביא את סיכום תוצאות הבדיקה
והצגתם בצורה פשוטה וקלה להבנה.
מסמך זה יהווה אישור להמשך תהליך
האפליקציה והוצאתה אל הפועל.

## Slide 3: תיאור האפליקציה הנבדקת – WWW.drushim.co.il
אפליקציה זו מחברת בין מעסיקים למחפשי עבודה
ע"י הנגשת משרות באופן פשוט וקל.
בנוסף יש לאפליקציה סוכן חכם היכול להתריע למחפש עבודה על משרה לפי
תפקיד / מיקום / וכו' לבחירתו.
בנוסף האפליקציה מציגה תכנים לעזרה למשתמשים בעת חיפוש עבודה.

## Slide 4: הבדיקות ותהליך העבודה לפי
כתיבת דרישות
כתיבת אפיון
כתיבת מסמך – STP ועץ נושאי הבדיקה בתוכנת WORD
כתיבת תסריטי בדיקות – STD בתוכנת EXCEL
הזנה, הרצת הבדיקות ותיעודן ב JIRA
מסמך סיכום הבדיקות - STR

## Slide 5: סביבת הבדיקות
הבדיקות בוצעו ב 5 מכשירים שונים:
Xiaomi 9 גרסה 11
IPhone 14 גרסה 16.2
IPhone 13 גרסה 15.6.1
IPhone 11 גרסה 16.1.1
Samsung 10 גרסה 12
מערכות הפעלה:
Android
IOS

## Slide 6: הבדיקות שנבדקו
בדיקות פונקציונליות:
  GUI - עיצוב סרגלי כלים, כפתורים ברורים ולחיצים ותצוגה כללית.
  CRUD - יצירת משתמש/ סוכן חכם, עדכון נתונים אישיים, מחיקת סוכן חכם / משרות / קו"ח, חיפוש משרה, צפייה בפרופיל.
  בדיקות תהליכיות (E2E) - הרשמה והתחברות, חיפוש תוכן, הורדת אפליקציה, שליחת קו"ח למשרה
  הרשאות - לא נגענו בהבדלים בין מעסיק / למחפש עבודה.
בדיקות לא פונקציונליות:
  UX - בדיקת חווית המשתמש, תפעול נוח וקל להבנה.
  נגישות - תפריט גישה לבעלי מוגבלויות.
  תאימות - הבדלים בין מכשירים
  ממשקים – שיתוף דרך לינקדין / וואטסאפ / מייל / פייסבוק
  I18N - רק עבור ממשק הנגישות.
  כשל והתאוששות.

## Slide 7: חיתוך תקלות לפי רמת חומרה
Chart: 
| בינוני | נמוך
סה"כ | 28 | 25

## Slide 8: חיתוך תקלות לפי סוג מכשיר ורמת חומרה
Chart: 
| בינוני | נמוך | בינוני | נמוך | בינוני | נמוך | Iphone 13 | IPhone 14 | Samsung S10
סה"כ | 7 | 13 | 12 | 2 | 9 | 10

## Slide 9: חיתוך לפי בודקים
Chart: 
| avivsibony | Daniel Chernenko | elya edrai | ilanit ben basat
סה"כ | 15 | 7 | 20 | 11

## Slide 10: תכנון מול ביצוע
תכנון | ביצוע
בדיקות GUI | בוצע
בדיקות E2E | בוצע
CRUD | בוצע
הרשאות | לא בוצע
I18N | בוצע רק עבור תפריט נגישות
ביצועים(צריכת סוללה, סיבוב מסך) | בוצע
נגישות | בוצע
תאימות | בוצע
כשל והתאוששות | בוצע
אבטחה | בוצע
התקנה / הסרה | בוצע
ממשקים | בוצע
שימושיות | בוצע

## Slide 11: תוצאות הבדיקה לפי תקלות
בדיקות שעברו – 460
בדיקות שנכשלו – 53 (שהם סה"כ 10.3% מסך הבדיקות)
סה"כ בדיקות - 513

## Slide 12: בעיות שנבעו במהלך הבדיקות
התמודדות עם אתגר של עבודה מרחוק ואינטראקציה באמצעות WhatsApp, ZOOM.

## Slide 13: בדיקות שלא נבדקו
בדיקות עבור חלק של המעסיק:
יצירת חשבון מעסיק.
פרסום משרה ע"י מעסיק – עלות של 600 ₪ לחודש.
סיבה מספקת לא לבדוק .

## Slide 14: סיכום תקלות שנמצאו
סה"כ נמצאו 53 באגים.
רוב התקלות המדווחות בדרגת חומרה נמוכה ובינונית שאינן משפיעות על תפקוד האפליקציה באופן ישיר למרות שמדובר בכ- 10.3% מסך הבדיקות.
בין התקלות הבולטות התבלטה בעיה של ממשק הנגישות המצריך עבודה נוספת תיקונים של בעיות וטעינה מחדש של הנתונים לאחר הוספה או הסרה של הגדרות נגישות וישנם גם כפילויות.
רוב הבעיות שהתגלו קשורות להזנת טקסט/ מספרים בשדות.
האפליקציה לא זמינה בשפות זרות, ניתן להזין דברים בשפה העברית והאנגלית בלבד, לעומת זאת השפה הרוסית לא נתמכת כלל.
האפליקציה לא נוחה לשימוש והציון שלה ב App store 3.3 ו-Google play 2.8

## Slide 15: המשך - סיכום תקלות שנמצאו
ממשק אזור אישי מרגיש מיותר למעט תהליך ההתנתקות מהחשבון כי ניתן לנווט בין האזורים מבלי להיות בתפריט אזור אישי ולעיתים בבחירת אזור תפריט אזור אישי אינו נסגר באופן אוטו' ויש לסגור ידני.
הפעלת סיבוב אוטו' על האפליקציה גורמת לחיתוך חלק מהתכנים ואינה מוצגת באופן מלא.
המלצתנו ניתן להמשיך עם האפליקציה
אך יש לקדם את טיפול הבעיות לפי רמת דחיפות.